BÀI 1 – PHÂN RÃ YÊU CẦU

Cho Epic: "Đặt và quản lý suất ăn của nhân viên".

a)Viết 2 Feature thuộc Epic trên.

Feature 1: Đặt và hủy suất ăn hàng ngày trực tuyến (cho phép chọn món, đổi món, hủy đặt cơm trước giờ chốt.) Feature 2: Theo dõi lịch sử đặt cơm và chi phí cá nhân (cho phép nhân viên tra cứu các bữa ăn đã đặt và số tiền phát sinh trong tháng.)

b)Viết 2 User Story theo đúng cấu trúc "Là… tôi muốn… để…", mỗi story thuộc một Feature khác nhau ở câu a.

User Story 1: “Là nhân viên làm việc từ xa hoặc đi công tác, tôi muốn đặt suất cơm trưa trước 9h30 qua ứng dụng di động, để tôi vẫn có thể chủ động đăng ký suất ăn dù không có mặt tại văn phòng.” User Story 2: “Là nhân viên văn phòng, tôi muốn xem tổng số bữa ăn đã đặt và tổng số tiền phải trả của tháng hiện tại, để tôi dễ dàng đối soát chi phí bị trừ vào lương cuối tháng.”

c)Nêu 1 hạng mục công việc thuộc Epic này nhưng là Task kỹ thuật chứ không phải User Story, và giải thích ngắn gọn vì sao.

Tên task kĩ thuật: Thiết kế và khởi tạo cơ sở dữ liệu lưu trữ thông tin thực đơn , lượt đặt cơm và lịch sử giao dịch của nhân viên Giải thích: Đây là công việc kĩ thuật thuần tuý nhằm tạo nền móng hạ tầng cho hệ thống. Không trực tiếp mang lại giá trị sử dụng cuối cùng hay góc nhìn người dùng để có thể nghiệm thuđộc lập như một User Story

# BÀI 2 – CHẨN ĐOÁN VÀ VIẾT LẠI USER STORY

Hai User Story dưới đây do một thành viên mới viết. Với mỗi story: chỉ ra tiêu chí INVEST bị vi phạm rõ nhất, giải thích trong 1 câu, rồi viết lại cho đạt chuẩn.

Story A:

"Là người dùng, tôi muốn ứng dụng chạy nhanh và dễ dùng để tôi cảm thấy hài lòng."

Tiêu chí INVEST vi phạm rõ nhất: T - Testable (Có thể kiểm thử được) hoặc V - Valuable / E - Estimable (chưa rõ ràng). Giải thích: Cụm từ "chạy nhanh và dễ dùng" quá mơ hồ, mang tính cảm quan cá nhân nên Tester không thể đo lường hay lập tiêu chí nghiệm thu rõ ràng. Viết lại: "Là nhân viên, tôi muốn ứng dụng tải trang chủ và thực đơn trong dưới 2 giây trên mạng 4G, để tôi có thể đặt cơm nhanh chóng mà không phải chờ đợi."

Story B:

"Là nhân viên, tôi muốn có đầy đủ tính năng quản lý bữa trưa gồm đặt suất, hủy suất, đổi món, xem lịch sử, xem công nợ tháng, xuất báo cáo và đánh giá món ăn, để tôi chủ động với bữa trưa của mình."

Tiêu chí INVEST vi phạm rõ nhất: S - Small (Nhỏ / Vừa kích thước). Giải thích: Story quá đồ sộ (Epical/Giant Story) gộp chung quá nhiều chức năng (đặt, hủy, đổi món, lịch sử, công nợ, báo cáo, đánh giá), làm cho việc ước lượng và hoàn thành trong một Sprint là không thể. Viết lại: "Là nhân viên, tôi muốn đổi sang món ăn khác trước 9h30 sáng của ngày ăn, để tôi thay đổi khẩu vị mà không cần phải hủy và đặt lại từ đầu."

BÀI 3 – VIẾT ACCEPTANCE CRITERIA

Cho User Story sau:

"Là nhân viên, tôi muốn hủy suất cơm đã đặt trước 9h30 của ngày ăn, để tôi không bị tính tiền bữa mình không ăn."

Viết 3 Acceptance Criteria theo cấu trúc Given – When – Then vào bảng dưới. Yêu cầu: AC-01 cho luồng thành công, AC-02 cho trường hợp quá giờ hủy, AC-03 do bạn tự chọn (một trường hợp ngoại lệ khác). Mỗi tiêu chí đúng được 1,0 điểm.

| Mã | Nội dung tiêu chí |
| --- | --- |
| AC-01 | Given nhân viên đã đặt suất cơm trưa cho ngày hôm nay và thời gian hiện tại là 9h15. When nhân viên nhấn nút "Hủy suất ăn" và xác nhận. Then hệ thống cập nhật trạng thái suất ăn thành "Đã hủy", không ghi nhận chi phí bữa ăn này cho nhân viên, và gửi thông báo xác nhận hủy thành công |
| AC-02 | Given nhân viên đã đặt suất cơm trưa cho ngày hôm nay và thời gian hiện tại là 9h35. When nhân viên truy cập chi tiết suất ăn để nhấn nút "Hủy suất ăn". Then hệ thống khóa/ẩn nút "Hủy suất ăn", hiển thị thông báo "Đã quá thời gian cho phép hủy suất ăn (trước 9h30)", và giữ nguyên suất ăn cùng chi phí. |
| AC-03 | Given nhân viên đã hủy suất ăn của ngày hôm nay thành công lúc 9h00. When nhân viên thực hiện thao tác nhấn "Hủy suất ăn" một lần nữa trên cùng suất ăn đó. Then hệ thống hiển thị thông báo "Suất ăn này đã được hủy trước đó" và không thực hiện thêm thay đổi nào. |

BÀI 4 – ƯU TIÊN VÀ LẬP KẾ HOẠCH SPRINT

Product Backlog của dự án SmartCanteen đã được ước lượng như sau. Velocity của nhóm trong 3 Sprint gần nhất lần lượt là 18, 22 và 20 Story Point. Sprint kế tiếp kéo dài 2 tuần, nhân sự không thay đổi.

a) Điền mức ưu tiên MoSCoW cho từng hạng mục, sau đó giải trình lựa chọn cho 2 hạng mục bất kỳ.

| Mã | Hạng mục | Story Point | MoSCoW |
| --- | --- | --- | --- |
| SC-01 | Nhân viên đặt suất ăn cho ngày hôm sau | 5 | Must-have |
| SC-02 | Nhân viên hủy suất ăn trước giờ chốt | 3 | Must-have |
| SC-03 | Hành chính xem báo cáo tổng hợp số suất theo món mỗi ngày | 8 | Must-have |
| SC-04 | Nhân viên xem lịch sử đặt và số tiền phải trả trong tháng | 5 | Should-have |
| SC-05 | Nhân viên đánh giá món ăn sau bữa trưa | 3 | Should-have |
| SC-06 | Đăng nhập bằng tài khoản nội bộ của công ty | 8 | Could-have |
| SC-07 | Chia sẻ thực đơn tuần lên fanpage công ty | 2 | Won’t-have |

Giải trình:

SC-06 (Must-have): Đây là điều kiện tiên quyết về định danh và bảo mật; không có chức năng đăng nhập tài khoản công ty thì nhân viên không thể truy cập để thực hiện bất kỳ thao tác nào. SC-07 (Won't-have): Việc chia sẻ thực đơn lên fanpage mạng xã hội không giúp giải quyết trực tiếp các nỗi đau cốt lõi của bài toán nội bộ (đặt cơm, tổng hợp số liệu, trừ lương). Chức năng này không cần thiết ở giai đoạn hiện tại.

b)Chọn các hạng mục đưa vào Sprint kế tiếp, ghi rõ tổng Story Point và căn cứ lựa chọn.

Tính toán Velocity dự kiến: Velocity trung bình = (18 + 22 + 20) / 3 = 20 Story Points Sức chứa (Capacity) an toàn cho Sprint tới là 20 Story Points. Kế hoạch chọn item (Tổng = 20 SP): - SC-06: Đăng nhập bằng tài khoản nội bộ (8 SP - Must-have) - SC-01: Nhân viên đặt suất ăn cho ngày hôm sau (5 SP - Must-have) - SC-02: Nhân viên hủy suất ăn trước giờ chốt (3 SP - Should-have) - SC-04: Nhân viên xem lịch sử đặt và số tiền phải trả trong tháng (5 SP - Should-have) (Lưu ý: Có thể linh hoạt chọn SC-03 thay vì SC-02 + SC-04 tùy theo mục tiêu sản phẩm, đảm bảo tổng không quá 20 SP). Căn cứ lựa chọn: Tổng số Story Point của các item được chọn là $8 + 5 + 3 + 5 = 21 \approx 20$ SP, hoàn toàn vừa vặn với Velocity trung bình (20 SP) của nhóm trong 3 Sprint gần nhất. Các item được chọn bao gồm luồng core đăng nhập, đặt cơm, hủy cơm và đối soát chi phí cá nhân.

c)Viết Sprint Goal cho Sprint đó.

"Cho phép nhân viên đăng nhập tài khoản công ty, chủ động đặt và hủy suất ăn hàng ngày, đồng thời tự theo dõi được chi phí phát sinh trong tháng."

d)Đến hết ngày làm việc thứ 5 của Sprint, số Story Point còn lại được ghi nhận như sau:

| Ngày làm việc | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Đường lý tưởng | 20 | 18 | 16 | 14 | 12 | 10 |
| Đường thực tế | 20 | 20 | 19 | 18 | 16 | 15 |

Nhận xét tình hình Sprint và đề xuất 1 hành động cụ thể cho nhóm:

Nhận xét tình hình Sprint: - Khối lượng công việc còn lại (15 SP) đang cao hơn so với đường lý tưởng (10 SP). - Tốc độ burn (giảm point) thực tế đang chậm hơn so với dự kiến (mới giải quyết xong 5 SP trong nửa đầu Sprint). Nếu giữ nguyên tiến độ này, nhóm có nguy cơ cao không hoàn thành toàn bộ công việc đã cam kết vào cuối Sprint. Đề xuất 1 hành động cụ thể cho nhóm: - Tại buổi Daily Scrum tiếp theo, Scrum Master cùng nhóm kiểm tra các nghẽn cổ chai (blockers) kỹ thuật hoặc hỗ trợ lẫn nhau hoàn thành dứt điểm các task đang dở dang (WIP). Nếu vẫn chậm tiến độ, trao đổi ngay với Product Owner để xem xét hạ phạm vi (scope down) hoặc loại bỏ bớt hạng mục có độ ưu tiên thấp hơn (ví dụ: bớt SC-02 hoặc SC-04) ra khỏi Sprint nhằm đảm bảo hoàn thành Sprint Goal đúng hạn.